**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Пашское сельское поселение Волховского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Модернизация линии уличного освещения | 4500 км | 0 | 1278225,50 | 1141600,00 | 58447,50 | 78178,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1141600,00 |
| **Итого** | 4500 | 0 | 1278225,50 | 1141600,00 | 58447,50 | 78178,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1141600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Полегонько Г.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Минина .А.С.\_ | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Никонова Н.Г. 41-209 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № \_\_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пашского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** | |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального**   **образования Пашское сельское поселение на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация линии уличного освещения | | Сентябрь 2016 г. | Администрация муниципального образования | | Модернизация линии уличного освещения | Работы будут выполнены в соответствии с заключенными договорами | |
| 1.1. | Подготовка сметной документации на объект включенный в программу | | II квартал 2016 г. | Администрация муниципального образования | | Сметная документация | Подготовлена смета | |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | | IIквартал 2016 г. | Администрация муниципального образования | | Заключение муниципального контракта | Заключен договор на поставку светильников, запрошены коммерческие предложения по поставке комплектующих и выполнение работ | |
| 2. | Выполнение работ по модернизации уличного освещения | | II-III квартал 2016 г. | Подрядная организация | | Модернизированная линия уличного освещения (улучшение качества освещения, снижение затрат на оплату электроэнергии) | Работы будут выполнены в соответствии с заключенными договорами | |
| 2.1. | Трудовое участие граждан и юридических лиц (Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную) | | II-III квартал 2016 г. | Общественный совет | | Модернизированная линия уличного освещения | Работы будут выполнены в соответствии с заключенными договорами | |
| 2.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | | Сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | | Акт приема - передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка будет выполнена в соответствии со сроками договоров | |
| … |  | |  |  | |  |  | |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | | Исполнение муниципальной программы |  | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования | | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом | Оплата и приемка будет выполнена в соответствии с договорами | |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | После проведения конкурсных процедур при корректировке бюджета | Администрация муниципального образования | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Сформированы отчеты за 2 квартал | |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | После проведения конкурсных процедур при корректировке бюджета | Администрация муниципального образования | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не произведена, в связи с тем, что по мероприятию не заключены договора на выполнение работ и поставку всех необходимых материалов | |
|  | | | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Полегонько Г.В./  МП | | |