**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2015-2017 годы»
 |
| 1. | Обеспечение питьевой водой жителей деревни Берег | В соответствии со сроками муниципального контракта | Администрация Пашского СП | Жители деревни Берег обеспечены качественной питьевой водой, проложен водопровод | Работы закончены |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2016 г. | Администрация Пашского СП | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт заключен |
| 1.2. | Выполнение работ по обеспечению питьевой водой | Не позднее 3 квартала | Подрядная организация | Выполнение работ качественно и в срок | Работы завершены |
| 2. | Подписание акта приемки выполненных работ | Не позднее 30 сентября 2016 г. | Администрация Пашского СП | Подписание акта приемки- передачи выполненных работ | Акт приемки подписан |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Период выполнения мероприятий, запланированных на 2016 год | Администрация Пашского СП | Реализованные мероприятия запланированные муниципальной программой на 2016 год | Мониторинг выполнен |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  В течении периода действия муниципального контракта по программе 2016 года | Администрация Пашского СП | Исполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Произведена оплата работ за счет областных средств и часть денежных средств переведена за счет местного бюджета |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Пашского СП | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты подготовлены |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур в случае образовании экономии субсидии | Администрация Пашского СП | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Полегонько Г.В./

МП