| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2017 года № 345 с.Паша О принятии программ комплексного развития Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области В целях реализации документов территориального планирования Пашского сельского поселения, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2105, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013, администрация МО Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т : 1. Принять программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (Приложение №1); программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры (Приложение №2); программу комплексного развития социальной инфраструктуры (Приложение №3) Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области. 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети «Интернет». 3. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации Пашского сельского поселения А.Т.Кулиманов Исп.Ванчурова И.А., (81363)41-238 |
| --- |
|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 декабря 2017 года № 345 |

программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановление администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области «О подготовке программ комплексного развития Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» № 343 от 20.12.2017 года |
| Заказчик программы | Администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Адрес: 187460, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 195 |
| Разработчик программы | Администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами; - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования

Пашского сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Западного федерального округа. На территории Ленинградской области располагаются крупнейшие российские порты Балтики (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).

Протяженность железных дорог на территории Ленинградской области превышает 2,4 тыс. км, и обеспечивает связь с соседними регионами Российской Федерации и странами Европейского Союза (Финляндия, Эстония).

На территории Ленинградской области проложено свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог, из них пять дорог федерального значения (федеральные трассы «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей регионального значения.

Специфической особенностью Ленинградской области является ее приморское положение и одновременно расположение на развилке двух транспортных направлений – на северо-запад, через Карельский перешеек в направлении Северной Европы и на запад, в страны Восточной, Центральной и Западной Европы.

Муниципальное образование Пашское сельское поселение расположено в Волховском муниципальном районе Ленинградской области

Административный центр муниципального образования – село Паша – расположен в 76 км к северо-востоку от административного центра муниципального района – города Волхов.

Границы Пашского сельского поселения установлены областным законом от 06 сентября 2005 года № 56-03 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Пашское сельское поселение расположено на северо-востоке Волховского муниципального района Ленинградской области, его площадь составляет 102230 га. Рельеф территории относительно спокойный. По территории муниципального образования проходят следующие транспортные коммуникации:

-    автомобильная дорога федерального значения Р-21 «Кола»;

- автомобильные дороги регионального значения: «Паша-Свирица-Загубье», «Паша-Часовенское-Кайвакса»;

-   автомобильные дороги местного (районного) значения;

-   железная дорога (Октябрьская железная дорога).

Территория Пашского сельского поселения граничит со Свирицким сельским поселением и Потанинским сельским поселением Волховского муниципального района, а также с Тихвинским муниципальным районом и Лодейнопольским муниципальным районом.

Всего в состав Пашского сельского поселения входит 55 сельских населенных пунктов. Село Паша и деревня Рязановщина расположены в северной части поселения и имеют общую границу. Административный центр Пашского сельского поселения занимает выгодное географическое положение, обусловленное наличием автомобильной дороги федерального значения Санкт-Петербург – Мурманск (трасса «Кола»), Октябрьской железной дороги (станция Паша), что делает территорию экономически привлекательной. Также территория с. Паша пересекается судоходной рекой Паша. По периметру с. Паша окружено землями лесного фонда Пашского и Рыбежского сельских участковых лесничеств Волховского лесничества (защитные леса).

Всего на территории Пашского сельского поселения зарегистрировано 5,2 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. человек проживает в с. Паша и дер. Рязановщина. В летний период население увеличивается в несколько раз за счет сезонно проживающих граждан.

3.	Прогноз транспортного спроса.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Для расчета основных параметров комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения принят следующий прогноз численности населения в соответствии со Схемой территориального планирования Волховского муниципального района, который учитывает сокращение общей численности населения Пашского сельского поселения к расчетному сроку (2030 год) на 3%, в том числе численность постоянного населения с. Паша и дер. Рязановщина оцениваются на уровне 3724 человека. За исходную численность населения были приняты данные переписи населения 2010 года (в с. Паша 3730 человек, в дер. Рязановщина – 26 человек). С учетом того, что фактически в период 2010-2013 гг. отмечался рост численности населения (за три года население с. Паша и дер. Рязановщина выросло на 75 человек или на 2%), проектом Генерального плана принят более оптимистичный прогноз на 2035 год. С учетом имеющихся предпосылок, в том числе повышение качества жизни в административном центре муниципального образования, активной работы по предоставлению земельных участков по областному закону от 14 октября 2008 года № 105-оз, реализация данного прогноза вполне оправдана.

Кроме того, проектом генерального плана учитывается прогноз численности сезонного населения. Данный подход обеспечит максимальный учет потребности постоянного и сезонного населения в объектах обслуживания, развития жилищного строительства, объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные показатели прогноза демографического развития

с. Паша и дер. Рязановщина Пашского сельского поселения на период

до 2035 года

| Наименование показателя | Единица измерения | 01.01.2010 г. | 1.01.2013 г. | 2020 год третий сценарий (целевой) | 2025 г. | 2030 год третий сценарий (целевой) | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волховский муниципальный район |
| Численность постоянного населения среднегодовая, всего | тыс. чел. | 93,062 |  | 91,5 |  | 90 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | % | 14 |  | 13,9 |  | 13,8 |  |
| трудоспособного возраста | % | 60,5 |  | 60,5 |  | 60,4 |  |
| старше трудоспособного | % | 25,5 |  | 25,6 |  | 25,8 |  |
| Численность сельского населения | тыс. чел. | 25,6 |  | 25,1 |  | 24,7 |  |
|  | % от 2010 г. | 100 |  | 98,0 |  | 96,5 |  |
| Число родившихся на 1000 жителей | чел. | 9,09 |  | 8,5 |  | 8 |  |
| Число умерших на 1000 жителей | чел. | 19,07 |  | 19,5 |  | 19 |  |
| Численность экономически активного населения в среднегодовом исчислении | % от общей численности населения | 63,7 |  | 64,8 |  | 65,8 |  |
| Естественный прирост/убыль населения, на 1000 жителей | чел. | -9,9 |  | -10,1 |  | -11 |  |
| Миграционный прирост/убыль населения на 1000 жителей | чел. | 1 |  | 5,5 |  | 5,5 |  |
| с. Паша и дер. Рязановщина, прогноз численности постоянного населения |
| Численность постоянного населения среднегодовая, всего | тыс. чел. | 3,756 | 3,831 | н/д | 3,95 |  | 4,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | % |  | 11,3 |  | 14 |  | 14 |
| трудоспособного возраста | % |  | 62,3 |  | 62 |  | 62 |
| старше трудоспособного | % |  | 26,4 |  | 24 |  | 24 |
| Справочно: численность постоянного населения среднегодовая, всего (с учетом прогнозных показателей естественного и механического движения населения в среднем по Волховскому муниципальному району) | тыс. чел. | 3,756 |  | 3,64 |  | 3,5 |  |
|  | динамика населения (чел. в год – рассчитано по прогнозным параметрам СТП) |  |  | -12 |  | -13,5 |  |
| Справочно: численность постоянного населения среднегодовая, всего (с учетом динамики сельского населения в среднем по Волховскому муниципальному району в % к 2010 г.) | тыс. чел. | 3,753 |  | 3,7 |  | 3,6 |  |

Прогнозная численность населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения на 1.01.2013 г., чел. | Прогнозная численность постоянного населения, чел. | Прогнозная численность сезонного населения (с учетом туристов и рекреантов) на 2035 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 01.01.2030 г. | 2035 г. |  |
| 1 | с. Паша | 3802 |  | 3700 |  |  |
| 2 | дер. Рязановщина | 29 |  | 24 |  |  |
| Итого: | 3831 | 3950 | 3724 | 4100 | 1400 |

Проектные предложения в области развития транспортной инфраструктуры разработаны на основе анализа современного состояния и с учетом мероприятий, заложенных в следующих документах:

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р);

Схема территориального планирования Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. №384-р);

Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. №460);

Схема территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области (утверждена решением совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 28 сентября 2012 года №52).

Перечисленными документами предусматривается проведение следующих мероприятий.

Мероприятия по развитию внешнего транспорта.

Учет интересов Российской Федерации на территории сельского поселения (применительно к населенным пунктам село Паша

и деревня Рязановщина)

Реконструкция участка автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия с реконструкцией мостового перехода через р. Паша на км 175+506. Протяженность реконструируемого участка в границах села Паша – 1,5 км; техническая категория – 1Б.

Согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» параметрам IБ технической категории соответствует скоростная дорога с нормативным расчетным показателем интенсивности движения свыше 14 тыс. приведенных единиц в сутки. Доступ на скоростные дороги возможен только через транспортные развязки или регулируемые перекрестки. На проезжей части скоростных дорог запрещены остановки и стоянки транспортных средств; такие дороги должны быть оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки транспортных средств.

Для бесперебойного и безопасного сообщения между частями населенного пункта, разделенными автодорогой Р-21 «Кола», проектом рекомендуется устройство регулируемых перекрестков на пересечениях скоростной дороги с основными внутренними направлениями: улицей Советская, улицами Заречная – Вокзальная и проектируемой улицей в северо-восточной части села Паша (для обеспечения подхода к школе).

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения (применительно к населенным пунктам село Паша

и деревня Рязановщина)

Строительство вертолетной площадки в селе Паша с целью обеспечения оперативной доставки пострадавших, требующих квалифицированной медицинской помощи, из удаленных районов в Ленинградскую областную больницу, обслуживание потребностей оперативных служб.

Размещение вертолетной площадки необходимо производить с учетом требований СП 121.13330.2012 «Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96», а также Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, согласно которым посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для установления зон с особыми условиями использования территории: определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)).

Для размещения вертолетной площадки (объект регионального значения) Проектом рассматривался вариант выделения территории в западной части с. Паша за счет включения в границу населенного пункта земель лесного фонда. Выбор территории обусловлен необходимостью соблюдения условий безопасности (удаленность от линий электропередач и др.), возможностью организации удобного транспортного подъезда к федеральной автодороге и к объектам здравоохранения (Пашская участковая больница).

Для улучшения качества автодорожных сообщений в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области предусматривается реконструкция следующих автомобильных дорог с доведением их технических параметров до нормативных, соответствующих возрастающей интенсивности движения:

автодорога регионального или межмуниципального значения Паша – Часовенское – Кайвакса (5,3 км);

автодорога местного значения Паша – Свирица – Загубье (1,4 км).

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенного пункта не изменится и составит – 10,1 км, в том числе федерального значения – 1,5 км; регионального или межмуниципального значения – 5,3 км, местного (на балансе Ленинградской области) – 3,3 км.

В дополнение к вышеуказанным положениям предусматривается проведение следующих мероприятий.

Мероприятия по развитию транспортного обслуживания

Учет интересов Волховского муниципального района на территории сельского поселения (применительно к населенным пунктам село Паша

и деревня Рязановщина)

Развитие существующих пригородных автобусных маршрутов с организацией заезда на площадки нового жилищного строительства в юго-западной части села Паша, что позволит улучшить транспортную доступность удаленных от основных автомобильных дорог территорий. Протяженность поселковых дорог с автобусным сообщением в границах населенного пункта на расчетный срок составит 13,5 км.

Строительство благоустроенного автопавильона в западной части села Паша вдоль трассы автодороги Р-21 «Кола» для обслуживания пассажиров, следующих по междугородным и пригородным маршрутам. На участке также предусматривается устройство отстойно – разворотной площадки для межрейсового отстоя автобусов.

Благоустройство существующих остановочных пунктов (установка крытых павильонов, малых архитектурных форм) и сооружение 3 новых в юго-западной части села Паша.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети (местного значения поселения)

Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети села Паша и деревни Рязановщина направлены на решение следующих задач:

Обслуживание площадок нового жилищного строительства.

Проектом планируется строительство новых поселковых дорог и улиц в жилой застройке, призванных обслуживать проектируемые территории застройки индивидуальными жилыми домами. Общая протяженность проектируемых поселковых дорог в селе Паша составит 4,4 км, улиц в жилой застройке: в с. Паша – 10,2 км, в дер. Рязановщина – 0,5 км. Предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия на всей проектируемой сети.

Благоустройство существующих направлений

Предусматривается приведение в нормативное состояние существующих поселковых дорог, жилых улиц и проездов (капитальный ремонт проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения), а также устройство наружного искусственного освещения на всех улицах.

Требуется проведение капитального ремонта проезжих частей с заменой грунтового покрытия на твердое на следующих улицах (общая протяженность 20,4 км): Новая Советская, Школьная, Бессоновская, Заводская, Лесная, Солнечная, Станционная, Молодёжная, Юбилейная, Строительная, Пионерская, Песочная, Корпиловщинская, Механическая, Торговая, переулки Пролетарский, Шепилов Ручей, Школьный, Лесной, Заводской, а также улицы в дер. Рязановщина.

Организация системы озелененных пешеходных и велосипедных направлений

Система основных пешеходных направлений (пешеходные дорожки, тротуары) планируется между жилыми, общественно-деловыми и рекреационными зонами. Основные велосипедные направления (велосипедные дорожки, велосипедные полосы по краю проезжих частей) трассируются вдоль поселковых дорог на связях между удаленными частями населенного пункта, с организацией выходов на внешние автодороги и подъездов к местам массового отдыха населения.

На расчетный срок общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составит 47,9 км, в том числе поселковых дорог – 16,6 км, улиц в жилой застройке – 31,3 км.

Мероприятия по развитию объектов хранения и обслуживания транспортных средств (местного значения поселения)

Предполагается, что на расчетный срок уровень автомобилизации возрастет с 200-250 до 350 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению, составит порядка 1,45 тыс. автомобилей. При этом общее количество автомобилей будет значительно возрастать за счет приезжего населения, особенно в весенне-летний и осенний периоды, и достигать значения 1,95 тыс. автомобилей.

Постоянное хранение легковых автомобилей в зонах застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами будет осуществляться на придомовых участках, а также в существующих гаражах боксового типа.

Открытые стоянки для временного хранения легкового автотранспорта также предусматриваются у общественно-деловых, спортивных объектов, у кладбища. Помимо этого, по предложениям администрации Пашского сельского поселения с учетом сложившегося спроса со стороны сезонного населения в западной части села Паша в районе проектируемого автопавильона планируется устройство стоянки для долгосрочного хранения маломерных судов в комплексе с объектами их обслуживания.

Предусматривается строительство причала и базы для стоянки маломерных судов на планируемой базе отдыха вдоль берега р. Паша в северо-западной части села.

Организации техпунктов государственного технического осмотра транспортных средств, крупных гаражных массивов на территории сельского поселения не планируется.

|  | Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 декабря 2017 года № 345 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы,

а также мероприятий, входящих в план застройки

муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

Пашское сельское поселение расположено на северо-востоке Волховского муниципального района Ленинградской области, его площадь составляет 102230 га.

Территория Пашского сельского поселения граничит со Свирицким сельским поселением и Потанинском сельским поселением Волховского муниципального района, а также с Тихвинским муниципальным районом и Лодейнопольским муниципальным районом.

Всего в состав Пашского сельского поселения входит 55 сельских населенных пунктов. Село Паша и деревня Рязановщина расположены в северной части поселения и имеют общую границу.

Всего на территории Пашского сельского поселения зарегистрировано 5,2 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. человек проживает в с. Паша и дер. Рязановщина.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Ленинградской области, в том числе на территории Волховского муниципального района, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. В соответствии с рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации Правительство Ленинградской области разработало долгосрочную программу стимулирования жилищного строительства на территории региона. Ее цель и стратегия: обеспечение жителей области качественным жильем экономкласса путем поэтапного наращивания до 2020 года объёмов ежегодного ввода жилья до показателя в 1 квадратный метр на одного жителя.

Согласно Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (проект закона одобрен Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 августа 2010 года №219), обеспеченность населения общей площадью жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя региона, будет возрастать от 26,4 м² в 2009 году, до 29 м² в 2013 году и до 30 м² в 2025 году. При сохранении объемов жилищного строительства на уровне 2008 года и реализации мероприятий, заложенных «Концепцией социально-экономического развития Волховского муниципального района до 2020 года», при полной ликвидации аварийного жилья до 2020 года, средняя обеспеченность жителя Волховского муниципального района общей жилой площадью увеличится к 2020 году до 27 м2 на человека, к 2030 году – до 30,5 м2 на человека.

Поскольку для Пашского сельского поселения характерен более высокий показатель обеспеченности жилищным фондом в расчете на человека (уже сейчас он составляет 32 м2/чел.), при расчете потребности в новом жилищном строительстве целевые показатели ориентированы на региональные и федеральные целевые показатели. В том числе на федеральную государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р. В качестве целевых показателей в данном документе заложено достижение уровня жилищной обеспеченности 28-35 м2/чел. к 2020 году.

В соответствии с п. 2.1.3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по области принимается на основании фактических статистических данных Ленинградской области и рассчитанных на перспективу. Для сельских поселений на 2025 год данный показатель установлен на уровне 38,0 кв. м/чел.

Расчет потребности объемов нового жилищного строительства осуществлен с учетом прогнозного уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок (2035 год) на уровне 40 кв. м/чел. Основной вид новой застройки – застройка индивидуальными жилыми домами (ИЖС и ЛПХ) со средним размером приусадебного участка 0,15-0,2 га, при этом для данных населенных пунктов (с. Паша и дер. Рязановщина) характерно выделение земельных участков больших размеров – 0,25 га (4 участка на 1 га).

Росту объемов жилищного строительства будет способствовать внедрение ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.). Дополнительным стимулом для развития малоэтажной застройки является областной закон от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

При расчете объемов нового жилищного строительство осуществлена оценка убыли жилищного фонда, которая включает расчет площади жилищного фонда, подлежащего выносу из санитарно-защитных зон (расселению) в случае невозможности их сокращения. Основными объектами, в санитарно-защитных зонах которых расположены жилые дома, являются объекты инженерной инфраструктуры: двухцепная ВЛ 35 кВ (попадает 11 индивидуальных жилых домов, в том числе по ул. Советская (5 домов), ул. Лесная (4 дома), ул. Вокзальная (2 дома)). Также есть застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах от производственных площадок (площадка ЗАО Деревообрабатывающий комбинат «Тишлер», ЗАО «Петров лес – Паша» и производственная зона по ул. Советская) – 11 индивидуальных жилых домов, здание детского сада в микрорайоне «Лесозавод» и 4 малоэтажных жилых дома.

Расчет объемов нового жилищного строительства

на прогноз постоянного населения 4100 чел.

| Показатели | Единица измерения | На расчетный срок | в том числе на первую очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 4,1 | 3,95 |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м/чел. | 40 | 35 |
| Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 164,0 | 138,25 |
| Существующий жилищный фонд (в соответствии с паспортом поселения) | тыс. кв. м общей площади | 123,25 | 123,25 |
| Убыль жилищного фонда (жилищный фонд, подлежащий выносу из санитарно-защитных зон с расселением) | тыс. кв. м общей площади | 0,18 | 0,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 123,07 | 123,25 |
| Объем нового жилищного строительства: всего – В среднем в год на человека– | тыс. кв. м общей площади | 40,93 0,5 | 15,0 0,4 |
| Расчет требуемой площади для нового жилищного строительства |
| Объем нового жилищного строительства, всего: в том числе по видам застройки: застройка индивидуальными жилыми домами – 100 % | тыс. кв. м общей площади | 40,93 | 15,0 |
| Средняя плотность застройки: застройка индивидуальными жилыми домами | кв. м/га | 400-600 | 400-600 |
| Требуемая площадь для нового строительства, всего: (застройка индивидуальными жилыми домами) | га | 102,3-68,2 | 37,5-25,0 |

Ветхий жилищный фонд на расчетный срок подлежит капитальному ремонту. Аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу, на территории Пашского сельского поселения отсутствует. При реализации мероприятий по охране окружающей среды (разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон с реализацией мероприятий по их сокращению), а также по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры всего может подлежать расселению 2 индивидуальных жилых дома, с учетом средней площади одного жилого дома 90 м2, общая площадь жилья может оцениваться порядка 180 м2. Данная цифра учтена в расчете нового жилищного строительства на расчетный срок (в качестве убыли жилищного фонда), поскольку данный вопрос носит длительный по времени характер решения.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо около 164,0 тыс. кв. м жилой площади. На первую очередь для повышения уровня жилищной обеспеченности до 35 кв. м/чел. требуется 138,25 тыс. кв. м жилой площади. С учетом существующей жилищной площади, объемы нового жилищного строительства рассчитаны следующим образом:

первая очередь (2015-2025 гг.) – ввод не менее 15,0 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составляет 1,5 тыс.кв. м или 0,4 кв. м на человека);

на период 2026-2035 гг. – ввод дополнительно не менее 25,93 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составит не менее 2,6 тыс.кв. м или 0,6 кв. м на человека).

Основные проектные решения  направлены на выбор наиболее благоприятных территорий для градостроительного развития населенных пунктов и учет интересов местного, районного, регионального и федерального уровней,  связаны с развитием экономической базы поселения, развитием объектов и комплексов придорожной инфраструктуры, ориентированных на обслуживание автодороги федерального значения Р-21 «Кола», развитием туристско-рекреационной сферы и обеспечением возможности развития комплексного жилищного строительства, направлены  на выбор наиболее благоприятных территорий для градостроительного развития населенных пунктов и учет интересов местного, районного, регионального и федерального уровней.

Характеристика площадок нового жилищного строительства

| № | Площадка, тип застройки | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | по ул. Песочная, для застройки индивидуальными жилыми домами | 9,1 | На первую очередь |
| 2 | по ул. Студенческая, для застройки индивидуальными жилыми домами | 3,5 | На первую очередь |
| 3 | по ул. Корпиловщинская (дер. Рязановщина), для застройки индивидуальными жилыми домами | 4,9 | На первую очередь |
| 4 | по ул. Павла Нечесанова (около пер. Лесной), для застройки индивидуальными жилыми домами | 6,3 | На первую очередь |
| 5 | по ул. Лесная, для застройки индивидуальными жилыми домами | 10,4 | На первую очередь |
| 6 | по ул. Советская (северная часть), для застройки индивидуальными жилыми домами | 14,6 | На первую очередь На расчетный срок |
| 7 | по ул. Советская (расширение границы населенного пункта), для застройки малоэтажными жилыми домами | 1,4 | На расчетный срок |
| 8 | между ул. Школьная и ул. Советская (расширение границы населенного пункта), для застройки индивидуальными жилыми домами | 15,5 | На расчетный срок |
| 9 | новая площадка в западной части села Паша, для застройки индивидуальными жилыми домами | 13,7 | На расчетный срок |
| ИТОГО: | 79,4 |  |
| В том числе для застройки малоэтажными жилыми домами: | 1,4 |  |
| В том числе для застройки индивидуальными жилыми домами: | 78,0 |  |

Для потребностей жилищного строительства предлагается использование незастроенных территорий в границах населенных пунктов (неиспользуемые территории и территории огородов), а также расширение границы с. Паша с включением земель сельскохозяйственного назначения, не используемых по назначению.

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей

| № | Наименование | Население, человек | Нагрузка, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок (2035 г) | Первая очередь (2025 г) | Расчетный срок (2035 г) | Первая очередь (2025 г) |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | І. Постоянное население | 4100 | 3950 | 1640 | 1580 |
| 2 | ІІ. Временное население | 500 | - | 150 | - |
|  | Всего по жилой части: | 4600 | 3950 | 1790 | 1580 |
|  | Многофункциональные комплексы общественно-делового назначения, ориентированные на обслуживание транзитного и сезонного населения. |  |  |  |  |
| 1 | Объекты придорожного обслуживания в северной части с. Паша | - | - | 100 | - |
| 2 | Коммунально-складские объекты на территории в зоне влияния железной дороги | - | - | 80 | - |
| 3 | Комплекс объектов коммунально-складского назначения с логистическими функциями на территории в зоне влияния железной дороги | - | - | 50 | - |
| 4 | Транспортные объекты (парковка с объектами торговли). | - | - | - | 60 |
|  | Всего по селу Паша и деревне Рязановщина |  |  | 2020 | 1640 |

Потребление электроэнергии по коммунально-бытовым потребителями составит: на 2035 г. – 8000 МВт·ч в год, на 2025 г. – 5740 МВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей села Паша и деревни Рязановщина Пашского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО "Ленэнерго". Центрами питания будут существующие ПС 35/10 кВ № 21 "Паша-1" и № 20 "Паша-2". Резерв мощности, имеющийся на подстанциях 110 кВ и 35 кВ, питающих потребителей сельского поселения позволяет подключить дополнительных потребителей с нагрузкой 1,5 МВт.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового жилищного строительства и многофункциональных комплексов общественно-делового назначения ориентированных на обслуживание транзитного и сезонного населения потребуется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ в селе Паша. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию существующих сетей 10 - 0,4 кВ.

В соответствии со Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области от 28.12.2011г № 466 и Инвестиционной программой ОАО "Ленэнерго" на период 2014-2019 гг. по Санкт-Петербургу Генеральным планом предусматривается реконструкция ПС 35/10 кВ № 21 "Паша-1" с установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ · А.

В целях снижения потерь электроэнергии Генеральным планом предусматривается на расчетный срок взамен существующих ПС 35/10 кВ «Паша-1», «Паша-2» строительство новых электроподстанций напряжением 110/20 кВ и строительство двух цепной ВЛ 110 кВ ПС «Потанино» - ПС «Паша-2» - ПС «Паша-1» - ПС «Доможирово». Существующие ВЛ 10 кВ должны быть перезаведены на РУ-20 кВ новых ПС 110/20 кВ «Паша-1», «Паша-2».

Строительство новых сетей предусматривается на напряжении 20 кВ и трансформаторных подстанций напряжением 20/0,4 кВ. Существующие сети 10 кВ и трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ должны быть поэтапно переведены на напряжение 20 кВ. Для выполнения предложенных мероприятий потребуется выполнить схему развития электрических сетей 20 кВ всего сельского поселения.

Предлагаемые мероприятия должны быть учтены при корректировке Схемы территориального планирования Ленинградской области.

Для строительства новых подстанций, размещаемых на территории поселения, Генеральным планом предусматривается резервирование земельных участков в размере ориентировочно 3 га на каждую новую подстанцию и зоны для размещения проектируемых ВЛ 110 кВ, 20 кВ.

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ - 20 м, 20 кВ – 5 м (с самонесущим изолированным проводом) по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей села Паша и деревни Рязановщина потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

Строительство ПС 110/20 кВ «Паша-1» с двумя трансформаторами по 10 МВ · А.

Строительство ПС 110/20 кВ «Паша-2» с двумя трансформаторами по 10 МВ · А.

Строительство ВЛ 110 кВ ПС «Потанино» - ПС «Паша-2» - ПС «Паша-1» - ПС «Доможирово».

Демонтаж существующих ПС 35 кВ «Паша-1» и «Паша-2».

Демонтаж существующих ВЛ 35 кВ ПС «Потанино» - ПС № 20 «Паша-2» - ПС № 21 «Паша-1» - ПС «Доможирово».

Объекты местного значения

Строительство ТП 20/0,4 кВ: с. Паша - 5 объектов.

Строительство сетей 20 кВ: с. Паша - 3,0 км.

Перезаводка существующих ВЛ 10 кВ, с переводом их на напряжение 20 кВ, на РУ 20 кВ новых ПС 110 кВ «Паша-2» и «Паша-1».

Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов, применением энергосберегающих технологий, сетей 10 кВ, с применением провода марки СИП и переводом на напряжение 20 кВ, в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

Реконструкция ПС 35/10 кВ № 21 "Паша-1" с установкой второго трансформатора мощностью 6,3 МВ · А.

Объекты местного значения

Строительство ТП 20/0,4 кВ в с. Паша - 5 объектов.

Строительство сетей 20 кВ в с. Паша - 2,0 км.

Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности трансформаторов, применением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ с применением провода марки СИП в соответствии с инвестиционными программами эксплуатирующей организации

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области от перспективной ГРС Рассвет (планируется к размещению на территории Лодейнопольского муниципального района) предусматривается подача сетевого газа в поселение путем строительства межпоселковых газопроводов до населенных пунктов Пашского сельского поселения, включая с. Паша (в том числе до микрорайона «Лесозавод») и дер. Рязановщина.

Прогнозируемые потребности газа на нужды

| № | Потребитель | Потребитель | Количество, млн. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | Новое жилищное строительство | Население | 0,11/0,11 | 0,41/0,39 |
|  |  | Теплоисточники | 0,75/0,75 | 3,02/2,81 |
|  |  | Всего | 0,86/0,86 | 3,43/3,20 |
| 2 | Сохраняемый жилищный фонд | Население | 0,53/0,16 | 0,47/0,15 |
|  |  | Теплоисточники | 7,45/1,86 | 7,25/1,84 |
|  |  | Всего | 7,98/2,02 | 7,72/1,99 |
|  | Объекты обслуживания | Теплоисточники | -/- | 4,08/- |
|  | Всего | Население | 0,64/0,27 | 0,88/0,54 |
|  |  | Теплоисточники | 8,20/2,61 | 14,35/4,65 |
|  |  | Всего | 8,84/2,88 | 15,23/5,19 |

Газификация сельского поселения на базе использования природного газа позволит повысить комфортность проживания в поселении и улучшить экологическое состояние с переводом теплоисточников поселения на газовое топливо.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок (2025-2035 гг.)

Мероприятия местного значения поселения

Строительство распределительных газопроводов в с. Паша и дер. Рязановщина – 12 км.

Мероприятия на первую очередь (до 2025 г.)

Мероприятия регионального значения

Развитие сети межпоселковых газопроводов от размещаемой ГРС «Рассвет» с газификацией населенных пунктов в соответствии с решениями Схемы газоснабжения и газификации Волховского района Ленинградской области и Схемы территориального планирования Ленинградской области:

cтроительство межпоселкового газопровода с газорегуляторным пунктом от существующего газопровода в п. при ж/д ст. Оять Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района до с. Паша и дер. Рязановщина – 9,1 км (в том числе 3,0 км в границах населенных пунктов).

Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий – 50 м.

Мероприятия местного значения поселения

Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов с. Паша и дер. Рязановщина;

строительство распределительных газопроводов в с. Паша и дер. Рязановщина – 26 км.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очерёдности строительства

| № |  | Потребитель | Население, тыс. человек | Жилищный фонд, тыс. м2 | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопл. | Вент. | ГВСср | Итого |
| I |  | Расчётный срок 2035 год |
|  |  | Новое строительство | Малоэт. застройка | 0,13 | 4,75 | 0,31 | 0,03 | 0,05 | 0,39 |
|  |  |  | Индивид. застройка | 0,80 | 36,00 | 3,37 | - | 0,30 | 3,67 |
|  |  | Дополнительно для сезонного населения (ИЖС) | 0,50 | 20,80 | 1,95 | - | 0,19 | 2,14 |
|  |  | Итого | 1,43 | 61,55 | 5,63 | 0,03 | 0,54 | 6,20 |
|  |  | Сохраняемый фонд | Средне- и малоэт. застройка | 2,67 | 100,85 | 9,32 | 0,93 | 1,00 | 11,25 |
|  |  |  | Индивид. застройка | 0,50 | 22,4 | 3,87 | - | 0,19 | 4,06 |
|  |  |  | Итого | 3,17 | 123,25 | 13,19 | 0,93 | 1,19 | 15,31 |
|  |  | Всего по жилищному фонду | 4,60 | 184,80 | 18,82 | 0,96 | 1,73 | 21,51 |
|  |  | Объекты обслуживания |  |  | 3,63 | 1,20 | 0,14 | 4,97 |
|  |  | Всего |  |  | 22,45 | 2,16 | 1,87 | 26,48 |
|  |  | Всего Гкал/час |  |  | 22,80/8,50 |
| II |  | Первая очередь 2025 год |
|  |  | Новое строительство | Индивид. застройка | 0,36 | 15,0 | 1,40 | - | 0,14 | 1,54 |
|  |  | Сохраняемый фонд | Средне- и малоэт. застройка | 3,05 | 100,85 | 9,32 | 0,93 | 1,15 | 11,40 |
|  |  |  | Индивид. застройка | 0,54 | 22,4 | 3,87 | - | 0,20 | 4,07 |
|  |  |  | Итого | 3,59 | 123,25 | 13,19 | 0,93 | 1,35 | 15,47 |
|  |  | Всего | 3,95 | 138,25 | 14,59 | 0,93 | 1,49 | 17,01 |
|  |  | Всего Гкал/час |  |  | 14,63/4,82 |

Примечание: значения под чертой - в том числе, показатели для индивидуального строительства.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд многофункциональных комплексов объектов общественно-делового назначения, ориентированных на обслуживание транспортных потоков и сезонного населения

| № п\п | Объект | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВСср | Итого |
|  | Расчётный срок 2035 год |
| 1 | Объекты социальной инфраструктуры в составе зоны комплексной застройки (включаемые в границу населенного пункта земли лесного фонда) | 0,26 | 0,05 | 0,01 | 0,32 |
| 2 | Придорожное обслуживание в северной части села | 0,62 | 0,12 | 0,02 | 0,76 |
| 3 | Объекты промзоны вблизи ж/д | 0,64 | 0,24 | 0,01 | 0,89 |
| 4 | Объекты придорожного сервиса (многофункционального обслуживания) | 1,32 | 0,79 | 0,08 | 2,19 |
| 5 | Комплекс объектов коммунально-складского назначения с логистическими функциями на территории в зоне влияния железной дороги | 0,79 | - | 0,02 | 0,81 |
|  | Всего | 3,63 | 1,20 | 0,14 | 4,97 |
|  | Всего, Гкал/час | 4,30 |

Годовые расходы тепла

| № п\п | Потребитель | Показатель | Единица измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок 2035 год |
|  | Новое жилищное строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 18,72/17,47 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 16,10/15,02 |
|  | Сохраняемый жилищный фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 45,00/11,41 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 38,68/9,81 |
|  | Объекты обслуживания | Расход тепла | тыс. МВт | 12,65/- |
|  |  | То же | тыс Гкал | 10,88/- |
|  | Всего | Расход тепла | тыс. МВт | 76,37/28,88 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 65,66/24,83 |
| II | Первая очередь 2025 год |
|  | Новое жилищное строительство | Расход тепла | тыс. МВт | 4,66/4,66 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 4,01/4,01 |
|  | Сохраняемый жилищный фонд | Расход тепла | тыс. МВт | 46,22/11,53 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 39,74/9,91 |
|  | Всего | Расход тепла | тыс. МВт | 50,88/16,19 |
|  |  | То же | тыс Гкал | 43,75/13,92 |

Для надежного и качественного теплоснабжения потребителей необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчётный срок (2025-2035 гг.):

Мероприятия местного значения поселения

перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ или иные другие альтернативные виды топлива;

внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

В с. Паша предусматривается развитие системы водоснабжения.

Жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией, и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СП 31.13330.2012.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 20 % от расхода воды на нужды населения. Неучтенные расходы воды включают в том числе расходы многофункциональных комплексов объектов общественно-делового назначения.

Прогнозные расходы воды питьевого качества

| №№ п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально суточные К=1,2 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | с. Паша |  |  |  |  |
| 1 | Средне- и малоэтажные жилые дома | 2,8 | 230 | 0,64 | 0,77 |
| 2 | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,13 | 0,15 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,8 | 70 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Итого |  |  | 0,97 | 1,12 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 1,3 | 180 | 0,23 | 0,28 |
| 6 | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 7 | Поливочные нужды | 1,3 | 70 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | Итого |  |  | 0,37 | 0,43 |
| 9 | Всего | 4,1 |  | 1,34 | 1,55 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | с. Паша |  |  |  |  |
| 1 | Средне- и малоэтажные жилые дома | 3,05 | 230 | 0,70 | 0,84 |
| 2 | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,14 | 0,17 |
| 3 | Поливочные нужды | 3,05 | 70 | 0,21 | 0,21 |
| 4 | Итого |  |  | 1,05 | 1,22 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 0,9 | 180 | 0,16 | 0,19 |
| 6 | Неучтенные расходы 20 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,9 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 8 | Итого |  |  | 0,25 | 0,29 |
| 9 | Всего | 3,95 |  | 1,30 | 1,51 |

Расход воды для нужд наружного пожаротушения принимается в соответствии с СП 8.13130.2009 (на первую очередь и расчетный срок) и составляет 1 пожар 10 л/с.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения – объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления.

Водоснабжение площадок нового строительства с. Паша осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Изношенные водопроводные сети и сооружения подлежат реконструкции.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 20%.

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков.

| №№ п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоот ведения л/сут. чел | Расходы стоков, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально суточные К=1,2 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | с. Паша |  |  |  |  |
| 1 | Средне- и малоэтажные жилые дома | 2,8 | 230 | 0,64 | 0,77 |
| 2 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 0,13 | 0,15 |
| 3 | Итого |  |  | 0,77 | 0,92 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 1,3 | 180 | 0,23 | 0,28 |
| 5 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 6 | Итого |  |  | 0,28 | 0,34 |
| 7 | Всего | 4,1 |  | 1,05 | 1,26 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | с. Паша |  |  |  |  |
| 1 | Средне- и малоэтажные жилые дома | 3,05 | 230 | 0,70 | 0,84 |
| 2 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 0,14 | 0,17 |
| 3 | Итого |  |  | 0,84 | 1,01 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 0,9 | 180 | 0,16 | 0,19 |
| 5 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 6 | Итого |  |  | 0,19 | 0,23 |
| 7 | Всего | 3,95 |  | 1,03 | 1,24 |

Система и схема канализации

В с. Паша предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации, с последующей подачей стоков на очистные сооружения (КОС).

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной открытой сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

Для подачи стоков в существующие канализационные сети необходимо строительство насосных станций (КНС). Предлагаются КНС в виде емкости с погружными насосами.

При отсутствии технической и финансовой возможности строительства централизованной системы канализации в районах индивидуальной застройки население будет использовать септики.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков 0необходимо провести модернизацию КОС в с. Паша.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 150 м при термомеханической обработке осадка в закрытом помещении.

Сброс очищенных сточных вод: в реку Кумбита.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем. В проекте рассматриваются три бассейна дождевого стока, с отведением его на очистные сооружения, размещаемые в каждом из бассейнов.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод закрытого типа - 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

Строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь

Модернизация КОС и КНС с применением энергосберегающего оборудования;

Реконструкция 2,4 км самотечных и 3,3 км напорных канализационных сетей;

Строительство 14,0 км самотечных и 0,5 км напорных канализационных сетей;

Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями.

Санитарная очистка территории

В 2009 году в Пашском сельском поселении разработана генеральная схема очистки территории, в которой представлен комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населённых мест. Деятельность по очистке территории Пашского сельского поселения осуществляет ООО «Спецтранс» и ООО «Жилищник» Сбор отходов осуществляется в мусорные мешки, мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом на полигоны хранения ТБО, расположенные в дер. Кути Волховского района и г. Лодейное Поле.

Поскольку ряд населенных пунктов Волховского муниципального района и, в том числе, Пашского сельского поселения расположены на расстоянии более 40 км от планируемых полигонов ТБО, предлагается разместить станцию перегруза ТБО в с. Паша.

Станции перегруза ТБО предназначены для приема мусоровозов с малыми объемами (6–8 м³) твердых бытовых отходов, их подпрессовки в брикеты высокой плотности и накопления больших объемов (до 32 м³) отходов с целью дальнейшего вывоза на значительные расстояния до полигонов захоронения отходов.

Станции перегруза позволяют решить следующие задачи:

- разместить мусороприемные пункты в непосредственной близости от источника образования отходов с соблюдением санитарно-защитной зоны;

сократить количество мусоровывозящей техники, транспортирующей отходы на значительные расстояния для выгрузки отходов.

|  | Приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 декабря 2017 года №345 |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Пашского сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановление администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «О подготовке программ комплексного развития поселения» от 20.12.2017 года № 343 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик - администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Разработчик - администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 187460, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д.195 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. Задачи программы: - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения; - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта; - обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры; - обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование, строительство, реконструкция объектов физической культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2037 годы. Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования

Пашское сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области

2.1.	Социально-экономическое состояние поселения,

сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

Пашское сельское поселение расположено на северо-востоке Волховского муниципального района Ленинградской области, его площадь составляет 102230 га.

Территория Пашского сельского поселения граничит со Свирицким сельским поселением и Потанинским сельским поселением Волховского муниципального района, а также с Тихвинским муниципальным районом и Лодейнопольским муниципальным районом.

Всего в состав Пашского сельского поселения входит 55 сельских населенных пунктов. Село Паша и деревня Рязановщина расположены в северной части поселения и имеют общую границу.

Всего на территории Пашского сельского поселения зарегистрировано 5,2 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. человек проживает в с. Паша и дер. Рязановщина.

В настоящее время с. Паша является основным центром социального и культурно-бытового обслуживания населения всего поселения.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселенияуслугами в области физической культуры, массового спорта, культуры, образования, здравоохранения

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная | Фактическая |
| Учреждения образования |
| МБДОУ «Детский сад № 21» | В двух зданиях: с. Паша, ул. Советская, д.193; пер. Заводской | мест | 231 | 110 |
| МБОУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» | с. Паша, ул. Юбилейная, д. 4 |  | 750 | 350 |
| Учреждения дополнительного образования |
| Пашский отдел МБОУ ДОД «Дом детского юношеского творчества» Волховского муниципального района | с. Паша, ул. Советская, д. 193 (в здании детского сада № 21) | мест | 205 |
| Учреждения здравоохранения |
| «Пашская участковая больница» с поликлиникой | с. Паша, ул. Советская, 169-а | коек (круглосуточных) | 29 |
|  |  | стационар дневного пребывания, коек | 24 |
|  |  | Поликлиника (на посещений в смену) | 135 |
| Пашское отделение скорой медицинской помощи (при участковой больнице) |  | бригад | 1 |
| Учреждения культуры |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивный комплекс» - Паша | с. Паша, ул. Советская, д. 85 | мест | 720 |
| Лесозаводской дом культуры (филиал «Культурно -спортивного комплекса – Паша») | с. Паша (микрорайон «Лесозавод») |  | 50 |
| Учреждение дополнительного образования детей в сфере культуры – Пашская детская школа искусств | с. Паша, ул. Советская, д.106 |  |  |
| Пашская библиотека комплексного обслуживания | с. Паша, ул. Советская, 106 | тыс. экз./ мест в читальном зале | 58160/ н/д |
| Детская библиотека (в составе Пашской библиотеки) | с. Паша, ул. Советская, 92 |  |  |
| Спортивные сооружения |
| Спортивный зал 24х12 м Пашской СОШ | с. Паша | кв. м площади пола | 288 |
| Спортивный зал нестандартный 14х6 м Пашской СОШ | с. Паша |  | 84 |
| Лыжная база «КСК – Паша» | с. Паша |  | 1000 |
| Лыжная база Пашской СОШ | с. Паша |  | 2000 |
| Футбольное поле 60х45 м культурно-спортивного комплекса | с. Паша | кв. м | 2700 |
| Баскетбольная площадка 36х18 м культурно-спортивного комплекса | с. Паша |  | 648 |
| Волейбольная площадка 24х12 м культурно-спортивного комплекса | с. Паша |  | 288 |
| Футбольное поле 65х43 м культурно-спортивного комплекса | с. Паша |  | 2795 |
| Предприятия торговли |
| 38 стационарных торговых объекта (магазина) | с. Паша | кв.м торговой площади | 1474 |
| Предприятия общественного питания (открытой сети) |
| Кафе «Родник» (ООО «Грифед») | с. Паша, ул. Советская, 82-б | посадочных мест | 60 |
| Кафе «Ягодка» (ООО «Шанс») | с. Паша, ул. Павла Нечёсанова, д. 61 |  | 24 |
| Кафетерий (ООО «Юкос-Ладога») | с. Паша, ул. Юбилейная, д. 6 |  | 20 |
| Магазин – кафе «Пикник» | с. Паша, ул. Советская, д. 81-в |  | 16 |
| Учреждения для подростков и молодежи, расположенные по месту жительства |
| Подростковый клуб «Грация» | На базе филиала МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» | объектов | 2 |
| Подростковый клуб «Перекресток» |  | площадь, кв. м | 536,5 (321,5+215,0) |
| Прочие объекты обслуживания |
| Администрация сельского поселения | с. Паша, ул. Советская, 195 | объектов | 1 |
| Салон-парикмахерская «Идель», ИП | с. Паша, ул. Советская, 198 | рабочих мест | 4 |
| Мастерская шиномонтаж, ИП | с. Паша, ул. Юбилейная, 6а | рабочих мест | 3 |
| Баня № 2 (в аренде у ООО «Пашский ЖКС») | с. Паша, ул. Советская, 192д | помывочных мест | 28 |
| Отделение почтовой связи с. Паша | с. Паша, ул. Набережная, 69-а | объектов | 1 |
| Петербургский филиал ОАО «Ростелеком» ЛТЦ № 3 с. Паша | с. Паша, ул. Набережная, 69-а |  | 1 |
| Отделение сбербанка № 7815/0809 | с. Паша, ул. Советская, 195 | объектов | 1 |
| 93 пункт полиции ОМВД по Волховскому району | с. Паша, ул. Советская, 195 | объектов | 1 |
| Аптека, аптечный пункт | с. Паша, ул. Набережная, 49 | объектов | 4 |
|  | с. Паша, ул. Советская, 198 |  |  |
|  | с. Паша, ул. Юбилейная, д.5а |  |  |
| Ленинградская областная пожарно-спасательная служба 122 пожарная часть с. Паша | с. Паша, ул. Юбилейная, 5а Тел. 41-135 | машин | 4 |

Характеристика зданий учреждений образования

| Объект | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во этажей, основные материалы, перекрытия междуэтажные, стены | Фактический физический износ (%) | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |
| Детский сад № 21 | 1985 | 2 этажа, железобетон, стены – панельные | 25 | Незашитые наружные швы между панелями, кровлей и оконными проемами рассыпаются и образуются сквозные щели, сгнили деревянные оконные пакеты, из-за чего вываливаются стекла, поэтому окна не открываются. Требуется текущий ремонт. |
|  | 1952 | 1 этаж, стены – дерево, арболит | 100 | Здание не планируется использовать. |

Оценка проектной вместимости учреждений и предприятий обслуживания населения с учетом действующих федеральных и региональных нормативов градостроительного проектирования

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Рекомендуемые нормативы и показатели | Сущ. | Требуется по нормативу | Уровень выполнения норматива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Нормативы: по СП 42.13330.2011 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | 231 | н/д |
|  |  | РНГП ЛО - Сельские поселения - 70-85 % |  |  |
|  |  | РНГП ЛО - На 1000 населения 33-40 мест |  | 208 | 111 % |
| Общеобразовательная школа | мест | 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах | 750 | н/д |
|  |  | РНГП ЛО - Уровень охвата школьников 1-11 классов – 100 % |  |  |
|  |  | РНГП ЛО – расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов – 61 место на 1000 населения |  | 318 | 236 % |
| Учреждения здравоохранения |
| Учреждения больничного типа | коек | 1) 13,47 на тыс. жителей (совпадает с РНГП ЛО: по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее норматива) | 53 | 70 | 76-120 % |
|  |  | 2) 8,4 коек на тыс. жителей |  | 44 |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 1) – 18,15 посещений на 1000 жителей в смену (совпадает с РНГП ЛО: по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее норматива) | 155 | 94 | 148-310 % |
|  |  | 1) – 9,7 посещений на 1000 чел. в год |  | 50 |  |
|  |  | 2) – 20,1 посещений в смену на 1000 жителей |  | 105 |  |
|  |  | РНГП ЛО – С учетом системы расселения возможна сельская амбулатория (на 20 % менее общего норматива) |  | Допускается не менее 75 |
| Аптеки | объектов | По заданию на проектирование, ориентировочно 1 учреждение на 6,2 тыс. жителей | 4 | не менее 1 | 400 % |
| Учреждения культурно-досугового типа |
| Клубы, дома культуры | посетительских мест | Для групп населенных пунктов людностью 3-10 тыс. чел. – 100 мест на тыс. жителей | 850 | 520 | 163-116-86 % |
|  |  | РНГП ЛО – Клубы сельских поселений или их групп с численностью населения 5-10 тыс. чел.: 190-140 мест на 1000 жителей |  | 990-730 |  |
| Библиотеки | тыс. единиц хранения / мест в читальном зале | Для групп населенных пунктов людностью 5-10 тыс. человек: 4,5-5 тыс. единиц хранения на тысячу населения/ 3-4 места в читальном зале (совпадает с РНГП ЛО) | 58,16/ н/д | 26/ 21 | 224 % |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 1) – 350 кв. м на 1000 жителей (совпадает с РНГП ЛО) | 532 | 1822,1 | 29-51 % |
|  |  | 2) – 200 кв. м на 1000 жителей |  | 1041,2 |  |
| Спортивные плоскостные сооружения | кв. м | 1) – 1950 на 1000 жителей (совпадает с РНГП ЛО) | 6431 | 7470,45 | 86-187 % |
|  |  | 2) – 900 на 1000 жителей |  | 3447,9 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия торговли (магазины) | кв. м торговой площади | 1) – 300 кв. м на 1000 чел. | 1474 | 1149,3 | 126-79-100 % |
|  |  | 2) – (в среднем по Ленинградской области): 486,6 на 1000 жителей |  | 1864,2 |  |
|  |  | 2) – (для Волховского муниципального района): 387,6 на 1000 жителей |  | 1485 |  |
| Предприятия общественного питания* | мест | 1) – 40 мест на 1000 чел. (совпадает с РНГП ЛО) | 120 | 208 | 58 % |
| Бани* | мест | 1) – 7 мест на 1000 жителей (совпадает с РНГП ЛО) | 28 | 36 | 78 % |
| Учреждения молодежной политики |
| Учреждения по месту жительства для подростков и молодежи | объект | для сельских поселений – не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и(или) специализированных учреждений по работе с молодежью | 3 | 1-2 | 150 % |
|  | кв. м | 25 кв. м на 1000 жителей | 1000 | 130 | в 13 раз превышает норматив |

На территории поселения присутствуют все основные виды учреждений социального обслуживания населения повседневного использования. Учреждения образования в настоящее время используются практически на половину проектной мощности зданий. Также система школьных автобусов позволяет часть детей из сельского поселения возить в МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (город Сясьстрой). По всем видам обслуживания, кроме спортивных сооружений и учреждений общественного питания, вместимость объектов отвечает требованиям нормативных значений и даже превышает их.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

в областях физической культуры и массового спорта, культуры,

образования, здравоохранения

Село Паша в соответствии со Схемой территориального планирования Волховского муниципального района определено в качестве одного из перспективных населённых пунктов, которые являются центрами системы обслуживания, образования, здравоохранения, а также имеют высокий потенциал для развития туристического, промышленного и агропромышленного комплексов.

Прогноз численности населения в соответствии со Схемой территориального планирования Волховского муниципального района учитывает сокращение общей численности населения Пашского сельского поселения к расчетному сроку (2030 год) на 3 %, в том числе численность постоянного населения с. Паша и дер. Рязановщина оцениваются на уровне 3724 человека. За исходную численность населения были приняты данные переписи населения 2010 года (в с. Паша 3730 человек, в дер. Рязановщина – 26 человек). С учетом того, что фактически в период 2010-2013 гг. отмечался рост численности населения (за три года население с. Паша и дер. Рязановщина выросло на 75 человек или на 2 %), проектом Генерального плана принят более оптимистичный прогноз на 2035 год. С учетом имеющихся предпосылок, в том числе повышение качества жизни в административном центре муниципального образования, активной работы по предоставлению земельных участков по областному закону от 14 октября 2008 года № 105-оз, реализация данного прогноза вполне оправдана.

Кроме того, проектом генерального плана учитывается прогноз численности сезонного населения. Данный подход обеспечит максимальный учет потребности постоянного и сезонного населения в объектах обслуживания, развития жилищного строительства, объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях физической культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения.

Основные показатели прогноза численности населения Пашского сельского поселения на период до 2035 года представлен в таблице:

| Наименование показателя | Единица измерения | 01.01.2010 г. | 01.01.2013 г. | 2020 год третий сценарий (целевой) | 2025 год | 2030 год третий сценарий (целевой) | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волховский муниципальный район |
| Численность постоянного населения среднегодовая, всего | тыс. чел. | 93,062 |  | 91,5 |  | 90 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | % | 14 |  | 13,9 |  | 13,8 |  |
| трудоспособного возраста | % | 60,5 |  | 60,5 |  | 60,4 |  |
| старше трудоспособного | % | 25,5 |  | 25,6 |  | 25,8 |  |
| Численность сельского населения | тыс. чел. | 25,6 |  | 25,1 |  | 24,7 |  |
|  | % от 2010 г. | 100 |  | 98,0 |  | 96,5 |  |
| Число родившихся на 1000 жителей | чел. | 9,09 |  | 8,5 |  | 8 |  |
| Число умерших на 1000 жителей | чел. | 19,07 |  | 19,5 |  | 19 |  |
| Численность экономически активного населения в среднегодовом исчислении | % от общей численности населения | 63,7 |  | 64,8 |  | 65,8 |  |
| Естественный прирост/убыль населения, на 1000 жителей | чел. | -9,9 |  | -10,1 |  | -11 |  |
| Миграционный прирост/убыль населения на 1000 жителей | чел. | 1 |  | 5,5 |  | 5,5 |  |
| С. Паша и дер. Рязановщина, прогноз численности постоянного населения |
| Численность постоянного населения среднегодовая, всего | тыс. чел. | 3,756 | 3,831 | н/д | 3,95 |  | 4,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | % |  | 11,3 |  | 14 |  | 14 |
| трудоспособного возраста | % |  | 62,3 |  | 62 |  | 62 |
| старше трудоспособного | % |  | 26,4 |  | 24 |  | 24 |
| Справочно: численность постоянного населения среднегодовая, всего (с учетом прогнозных показателей естественного и механического движения населения в среднем по Волховскому муниципальному району) | тыс. чел. | 3,756 |  | 3,64 |  | 3,5 |  |
|  | динамика населения (чел. в год – рассчитано по прогнозным параметрам СТП) |  |  | -12 |  | -13,5 |  |
| Справочно: численность постоянного населения среднегодовая, всего (с учетом динамики сельского населения в среднем по Волховскому муниципальному району в % к 2010 г.) | тыс. чел. | 3,753 |  | 3,7 |  | 3,6 |  |

Прогнозная численность населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения на 01.01.2013 г., чел. | Прогнозная численность постоянного населения, чел. | Прогнозная численность сезонного населения (с учетом туристов и рекреантов) на 2035 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 01.01.2030 г. | 2035 г. |  |
| 1 | с. Паша | 3802 |  | 3700 |  |  |
| 2 | дер. Рязановщина | 29 |  | 24 |  |  |
| Итого: | 3831 | 3950 | 3724 | 4100 | 1400 |

2.4.	Оценка нормативно-правовой базы,

необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области разработана на основании генерального плана муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципальный района, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 04 декабря 2017 года № 532;

При подготовке программы учтены:

требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015;

региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286 в действующей редакции;

схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 с изм.);

схема территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов от 28.09.2012 №52.

3. Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры

муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Пашского сельского поселения:

- строительство объекта «Сельский дом культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом» в с.Паша Волховского района Ленинградской области.