Информация о ходе реализации муниципальной программы

МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды

на 2018-2022 годы»

В июне 2018 года проведен открытый аукцион по выбору подрядной организации в соответствии с 44-ФЗ. Аукцион состоялся.

По результатам аукциона заключен муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№181, 183, 185, 191 по ул.Советская в селе Паша Волховского района на сумму 3942500 рублей, из них:

- 885400 рублей – средства федерального бюджета;

- 2914600 рублей – средства областного бюджета;

- 142500 рублей – средства бюджета МО Пашское сельское поселение.

Срок выполнения работ по муниципальному контракту: до 25 сентября 2018 года.

Подрядчик: ООО «Строительная компания «АлекСтрой», генеральный директор Филькин Александр Леонидович.

В перечень работ по благоустройству дворовой территории входят:

- ремонт покрытия асфальтобетонного проезда;

- частичная замена бортового камня;

- спил деревьев, корчевка пней;

- отсыпка территории песком, грунтом, посев газона;

- устройство пешеходной дорожки из мелкоразмерной плитки с установкой бортового камня;

- устройство спортивной площадки (стритбол) с покрытием из резиновой крошки;

- устройство ограждения спортивной площадки;

- установка двух светильников у спортивной площадки;

- установка тренажерной беседки с 10 тренажерами;

- установка скамеек со спинкой у каждого подъезда;

- установка скамеек без спинок на спортивной площадке и около тренажерной беседки;

- установка урн.

[Фотоотчет по состоянию на 16.07.2018 года](http://adminpasha.ru/4057-2/):