АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волховского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2021 года                                                                    № 46

с.Паша

О внесении изменений и дополнений в постановление

администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2019 года №204 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в муниципальном образовании Пашское сельское поселение

Волховского района»

В соответствии с постановлением администрации Пашского сельского 12.11.2013 года №133 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» администрация муниципального образования Пашское сельское поселение

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2019 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района».

1.1. Муниципальную программу МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу после опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Пашского сельского поселения                                      А. Т. Кулиманов

Исп. Винерова. И. А., 41-238

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Пашское сельское поселение от 17 марта 2021 года №46 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО Пашское сельское поселение; МБУ «Благоустройство» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» Подпрограмма 2. «Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» Подпрограмма 4. «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» Подпрограмма 5. «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» Подпрограмма 6. «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пашского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» Подпрограмма 7. «Содержание муниципальных бань на территории Пашского сельского поселения Волховского района Ленинградской области» Подпрограмма 8. «Газификация на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» Подпрограмма 9. «Водоснабжение на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса |
| Задачи муниципальной программы | - Внедрение энергоэффективных технологий. - Сбалансированное развитие коммунального комплекса. - Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Пашское сельское поселение - Обеспечение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на одиннадцать лет (2020-2030 годы). Выполнение программы предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы бюджетных ассигнований программы в 2020-2030 годах, составляет 41892,8 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 37268,8 тыс. руб., из них: 2020 год – 14410,7 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 9286,7 тыс. руб.; 2021 год – 10351,4 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 10351,4 тыс. руб.; 2022 год – 8777,6 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 8777,6 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 8853,1 руб. тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 8853,1 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» за весь период реализации составит 2911,4 тыс. руб.: 2020 год – 461,5 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 461,5 тыс. руб.; 2021 год – 816,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 816,0 тыс. руб.; 2022 год – 816,6 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 816,6 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 817,3 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 817,3 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» за весь период реализации составит 3823,6 тыс. руб.: 2020 год – 3500,00 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 323,6 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет 323,6 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 0,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» за весь период реализации составит 242,9 тыс. руб.: 2020 год – 219,5 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 109,5 тыс. руб.; 2021 год – 23,4 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 23,4 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» за весь период реализации составит 28891,1 тыс. руб.: 2020 год – 8244,3 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 7230,3 тыс. руб.; 2021 год – 7048,5 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 7048,5 тыс. руб.; 2022 год – 6773,5тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 6773,5 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 6824,8 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 6824,8 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения» за весь период реализации составит 0,0 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пашского сельского поселения» за весь период реализации составит 475,0 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 475,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 475,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Содержание муниципальных бань» за весь период реализации составит 5048,9 тыс. руб.: 2020 год – 1485,5 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 1485,0 тыс. руб.; 2021 год – 1164,9 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 1164,9 тыс. руб.; 2022 год – 1187,5 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 1187,5 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 1211,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 1211,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 8 «Газификация на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» за весь период реализации составит 500,0 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 500,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 500,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Водоснабжение на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» за весь период реализации составит 0,0 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 2023-2030гг. – 0,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; 2. Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; 3. Оздоровление санитарной экологической обстановки в муниципальном образовании Пашское сельское поселение, ликвидация свалок бытового мусора. 4. Обеспечение 100% котельных резервными источниками питания. |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района.

На территории муниципального образования Пашское сельское поселение жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают четыре организация, из них:

- Управление многоквартирными домами – 1;

- Водоснабжение, водоотведение – 1;

- Теплоснабжение – 1;

- Вывоз твердых коммунальных отходов – 1;

- Электроснабжение - 1.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и социально оправданным тарифам.

Основные задачи:

- Развитие инициативы и информированности собственников жилья в вопросах коммунального обслуживания;

- Достижение единого уровня параметра качества жилищно-коммунального обслуживания во всех населенных пунктах;

- Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы в разрезе отраслей коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности представлен в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение - решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Пашское сельское поселение для удовлетворения возрастающей потребности населения и организации в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории  муниципального образования Пашское сельское поселение.

Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Задачи муниципальной программы:

1. Внедрение энергоэффективных технологий.

2. Сбалансированное развитие коммунального комплекса.

3. Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Пашское сельское поселение

4. Обеспечение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1.Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Пашского сельского поселения Волховского муниципального района тепловой энергией;

2.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

3.Газификация природным газом котельных и жилой застройки;

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Пашское сельское поселение комплексный характер. Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа включает девять подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области»

Подпрограмма 2. «Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области»

Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области»

Подпрограмма 4. «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области»

Подпрограмма 5. «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области»

Подпрограмма 6. «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пашского сельского поселения Волховского района Ленинградской области»

Подпрограмма 7. «Содержание муниципальных бань на территории Пашского сельского поселения Волховского района Ленинградской области»

Подпрограмма 8. «Газификация на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

Подпрограмма 9. «Водоснабжение на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».

4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет областного, районного и местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждаются на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной программы и подпрограмм по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 1 к настоящей программе.

План мероприятий программы в разрезе подпрограмм на очередной финансовый год утверждается постановлением администрации Пашского сельского поселения после утверждения бюджета Пашского сельского поселения на соответствующий год.

|  |  | Приложение 1 к программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение» |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы Пашского сельского поселения «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения мероприятия, год | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Планируемые результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Мероприятия муниципальной программы | Итого | 2020-2030 | 41892,8 | 13910,7 | 10351,4 | 8777,6 | 8853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 37268,8 | 9286,7 | 10351,4 | 8777,6 | 8853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 3610,0 | 3610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 1014,0 | 1014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| . | Основное мероприятие: - Капитальный ремонт многоквартирных домов | Итого | 2020-2030 | 2911,4 | 461,5 | 816,0 | 816,6 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 2911,4 | 461,5 | 816,0 | 816,6 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» | Итого | 2020-2030 | 1817,6 | 317,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 1817,6 | 317,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилого фонда | Итого | 2020-2030 | 1093,8 | 143,9 | 316,0 | 316,6 | 317,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 1093,8 | 143,9 | 316,0 | 316,6 | 317,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Развитие и восстановление объектов теплоснабжения | Итого | 2020-2030 | 3823,6 | 3500,0 | 323,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 323,6 | 0,0 | 323,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Мероприятия по развитию и восстановлению объектов теплоснабжения | Итого | 2020-2030 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Капитальный ремонт тепловой сети от УТ-5 к д. 173 ул. Советская в с. Паша Волховского района Ленинградской области | Итого | 2020-2030 | 323,6 | 0,0 | 323,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 323,6 | 0,0 | 323,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | Итого | 2020-2030 | 242,9 | 219,5 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 132,9 | 109,5 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие1: Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | Итого | 2020-2030 | 219,5 | 219,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 109,5 | 109,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Установка системы управления водяным насосным оборудованием | Итого | 2020-2030 | 23,4 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 23,4 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Обустройство и содержание территории и объектов сельского поселения | Итого | 2020-2030 | 28891,1 | 8244,3 | 7048,5 | 6773,5 | 6824,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 27877,1 | 7230,3 | 7048,5 | 6773,5 | 6824,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 1014,0 | 1014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Мероприятия по уличному освещению | Итого | 2020-2030 | 8614,2 | 2138,6 | 2254,1 | 2124,3 | 2097,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 8614,2 | 2138,6 | 2254,1 | 2124,3 | 2097,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 1014,0 | 1014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Итого | 2020-2030 | 471,1 | 171,1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 471,1 | 171,1 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Мероприятия по прочему благоустройству | Итого | 2020-2030 | 1877,0 | 639,9 | 447,1 | 440,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 1877,0 | 639,9 | 447,1 | 440,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | Итого | 2020-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Мероприятия по обеспечению социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | Итого | 2020-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2020-2030 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2020-2030 | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 475,0 | 0,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. «Содержание муниципальных бань на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Содержание муниципальных бань | Итого | 2020-2030 | 5048,9 | 1485,5 | 1164,9 | 1187,5 | 1211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 5048,9 | 1485,5 | 1164,9 | 1187,5 | 1211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Мероприятия по ремонту и содержанию муниципальных бань | Итого | 2020-2030 | 5048,9 | 1485,5 | 1164,9 | 1187,5 | 1211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 5048,9 | 1485,5 | 1164,9 | 1187,5 | 1211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. «Газификация на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Разработка схемы газоснабжения Пашского сельского поселения | Итого | 2020-2030 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Разработка схемы газоснабжения Пашского сельского поселения | Итого | 2020-2030 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения Пашского сельского поселения | Итого | 2020-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципального образования | Итого | 2020-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Иные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 9 «Водоснабжение на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Основное мероприятие: - Актуализация схемы водоснабжения Пашского сельского поселения | Итого | 2020-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Актуализация схемы водоснабжения Пашского сельского поселения | Итого | 2020-2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Пашского сельского поселения |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |